Программное обеспечение

для управления проектами Primavera

СОДЕРЖАНИЕ:

Вводная часть (теория):

- Что такое проект, управление проектом

- Этапы реализации проекта

- Структура результатов проекта, Пакет работ

- Оргструктура проекта

- Проектный офис

- Функции аналитика

- Окружение проекта

  - Заинтересованные стороны

  - Внешние условия (примеры)

  - Риски

- ИСУП

  - Программное обеспечение

  - Свод знаний по управлению проектами

  - Корпоративный стандарт

ПО (теория+практика)

- Проект

  - Создание проекта

  - По умолчанию

  - Ресурсы

  - Настройки

  - Расчеты

- WBS

  - Создание структуры

  - Заметки

  - Документы

  - Освоенный объем

  - Назначение Ответственного

  - Формы отображения

  - Поля

- Работы

  - Создание работы

  - Типы работ,  Суммарная

  - Типы длительностей, Типы процента выполнения

  - Календари

  - Статус

  - Назначение ресурса

  - Последовательность (виды последовательностей)

  - Заметки к работам

  - Шаги работ

  - Документы

  - Итоги

  - Поля

- Расходы

  - Поля расходов

  - Описания расходов

- Документы

  - Прикрепления

  - Назначения

  - Статусы

  - Типы и др.

- Извещения

  - Основная функция

  - Журнал аналитика

- Целевые планы

  - Создание целевого плана

  - Назначение целевого плана

  - Работа с целевыми планами

- Отчеты

  - Создание отчета

  - Виды структура отчетов

  - Создание документа «Отчет»

- Общее

  - Настройки пользователя

  - EPS

  - OBS

  - Ресурсы

  - Контроль

  - Коды

  - Макеты

  - Фильтры

  - Линии

  - Формы

  - Луч

  - Группировка/сортировка

  - Шкала отображения

  - Импорт/экспорт

  - Отслеживание логики

  - Таблицы загрузки ресурсов

  - Таблицы загрузки работ

  - Расчет расписания

  - Применение факта

  - Права доступа