8.8.3.7 CONTROL OF DESIGN CHANGES

8.8.3.7.1 The change of design shall be reviewed, verified and validated, as appropriate, and approved before implementation. The review of design change shall include evaluation of the effect of the change on constituent parts and product already delivered.

8.8.3.7.2 Lead Engineer is responsible for collection of all design change information and raises formal design change request which shall be registered and distributed to concerned engineers for review on the impact of the design change.

8.8.3.7.3 Engineering manager shall authorize the design change request and seek approval from Customer (Owner), then forward an approved copy to responsible engineer to modify the design accordingly.

8.8.3.7.4 All design changes cannot be implemented prior to review, verification, validation and approval process as per design change control procedure.

8.8.3.7.5 Records of the results of the review of changes and any necessary actions shall be maintained.

8.8.3.7 КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЕКТА

8.8.3.7.1 Изменения проекта должны быть проанализированы, проверены, утверждены и одобрены перед реализацией. Анализ изменений проекта должен включать оценку результатов изменения на составные части и уже доставленный продукт.

8.8.3.7.2 Главный инженер отвечает за сбор всей информации об изменениях проекта и подачу формализованных запросов о изменении проекта, которые должны быть зарегистрированы и переданы соответствующим инженерам для анализа изменений проекта.

8.8.3.7.3 Руководитель проектирования должен утвердить запрос на изменение проекта и получить согласие Заказчика (Владельца), после чего направить утвержденную копию ответственному инженеру для внесения изменений в проект.

8.8.3.7.4 Изменения проекта не могут вводиться в действие перед анализом, проверкой, утверждением и согласованием в соответствии с порядком контроля изменений проекта.

8.8.3.7.5 Протоколы результатов проверок и всех остальных необходимых действий должны сохраняться.