#### Приложение 1

Стоимость услуг по разработке дизайн проекта интерьера

| № п/п | ### Виды и состав работ | Итоговые материалы Срок выполнения | Ед. изм. | Цена за ед., $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | категория сложности дизайна |  |
|  |  |  |  | I | II |
| 1. | Консультации: 1. Подготовка технического задания 2. Предпроектное предложение (около трех вариантов планировочных решений с приблизительной расстановкой мебели, без детализации, размеры по плану БТИ) | Понимание желаний заказчика и возможностей исполнителя. Принятие решения о дальнейшем сотрудничестве (5-10 дней) |  | 500 |  |
| 2. | Обмерный чертёж: - для квартиры площадью до 80 кв.м. - для помещения площадью от 80 до 250 кв.м. - для помещения площадью свыше 250 кв. м | Чертёж помещения с фактическими размерами. |  | 100 р/м.кв |  |
| 3. | Эскиз (эскизный проект), включающий: 1. Обмерный чертеж помещения (пункт 2) 2. План перепланировки (план возводимых, сносимых стен и перегородок - 3 варианта) 3. План зонирования помещения (план расстановки мебели и оборудования - 3 варианта) 4. Разработка стилевой концепции (цветовые эскизы на примерах готовых работ) помещений 3 варианта общего стилевого решения на примере основного помещения 5. Экспликация помещений с расстановкой мебели. | Зонирование пространства и расстановка мебели. Выбор стилевого решения интерьера. (15-25 рабочих дней) | м.кв. | 30 | 50 |
| 4. | Полный дизайн-проект, включающий: 1. Обмерный чертеж помещения (пункт 2) 2. План после перепланировки и экспликация помещений 3. План с указанием точных монтажных размеров 4. План с указанием расположения мебели 5. План полов с указанием типа покрытий 6. План потолков 7. План освещения 8. План привязки освещения и выключателей 9. План электрики (розетки силовые точки) 10. План привязки электрики 11. План расположения сантехники 12. Развертка стен каждого помещения 13. Развертка стен санузлов с раскладкой плитки 14. Индивидуальные проекты (эскизы) (мебель, лепнина, витражи и т.п.) | Законченное стилевое, планировочное решение. Консультации по выбору мебели, сантехники и материалов. Основание для составления необходимой сметы и расчета бюджета ремонта. Готовый проект для прораба или бригадира. (30-60 рабочих дней) | м.кв. | 50 | 100 |
| 5. | Планировочное решение (дополнительный вариант) | (графический эскиз) (1-2 дня) | 1 вариант | 30 | 50 |
| 6. | Дополнительный рабочий чертеж (план, развертка) | (графический эскиз) (1-2 дня) | 1 вариант | 15 | 20 |
| 7. | Визуализация (компьютерная) интерьера помещения | (графический эскиз) (5-7 дней) | м.кв. | 15 | 25 |
| 8. | Авторский архитектурный (дизайнерский) надзор (% от стоимости проекта) | (не менее 2х выездов архитектора на объект в неделю) |  | 20% | 50% |

Примечание:

1 категория: Дизайн-проект помещений, не требующих сложных планировочных, стилевых и технологических решений (типовые квартиры, помещения без сложной перепланировки, офисы, а также крупные (более 200 м2) объекты.

2 категория: Дизайн-проект помещений, требующих нестандартных подходов к разработке планировочных решений и организации интерьера (квартиры свободной планировки, кафе, рестораны, банки, административные помещения , офисы и т. п., помещения площадью менее 200 м.кв.)