ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

НА ООО «ВЕРФЬ БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ».

СУДОСТРОЕНИЕ

# Краткая справка о предприятии

## Основные направления деятельности

Предприятие обеспечено производственными мощностями и кадровым составом для выполнения заказов по судостроению, судоремонту и механообработке.

Основные типы судов, выпускаемых на Предприятии:

- Морские и речные танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов;

- Морские и речные сухогрузы, для перевозки генеральных грузов, контейнеров международного образца, леса, насыпных и опасных грузов;

- Суда специального назначения, в том числе морские водолазные и гидрографические суда;

- Корпуса судов различных типов, в том числе корпуса современных комфортабельных яхт.

## Состав предприятия.

На Предприятии организованы основные производственные цеха:

### Цех №01 – стапельно-монтажный

К цеху относится: закрытый эллинг, открытый стапель, слип.

Основные задачи: формирование корпусов судов, монтаж насыщения (фундаменты, двери, люки и пр.), передвижка, расстановка, спуск – подъем судов, ремонт корпусов.

### Цех №02 – корпусозаготовительный

К цеху относится: блок корпусных цехов (низкая и высокая часть)

Основные задачи: заготовка листовых и профильных деталей (резка, гибка), изготовление секций и блоков до 20т.

### Цех №03 – механообрабатывающий

К цеху относится: механический цех, участок дельных вещей.

Основные задачи:

- в механическом цехе – механообработка деталей (токарная, фрезерная, сверление и т.п.), сборка, ремонт механизмов;

- на участке дельных вещей – заготовка листовых и профильных деталей несложной конструкции (рубка на гильотине, гибка) сборка, сварка изделий (двери, крышки, фундаменты, трапы и т.п.)

### Цех №05 – механомонтажный цех

К цеху относится: механомонтажный цех, достроечная набережная.

Основные задачи: изготовление, монтаж трубопроводов, монтаж механизмов, винто-рулевого комплекса, установка изоляции, окраска, монтаж оборудования помещений, испытания судна.

# Проработка и заключение контракта

## Проработка возможности изготовления судна

Перед заключением контракта определяется возможность изготовления.

Ограничивающие факторы:

- Габариты и спусковой вес судна – стапельные позиции и слип предприятия позволяют построить и спустить судно длиной до 140 м, шириной до 17 м и спусковым весом до 2700 т;

- Высота и осадка судна – как правило, судно необходимо перегонять до Санкт-Петербурга, по данному пути имеется возможность перегонять суда высотой от поверхности воды не более 15м и осадкой не более 3,5м. Иначе необходимы дополнительные мероприятия: монтаж верхних конструкций после перегона для уменьшения высоты, перегон на понтонах для уменьшения осадки, что влечет за собой дополнительные затраты, которые Заказчиком могут быть не согласованы;

- Наличие лицензий (как правило, относится к заказам ВМФ);

- Загрузка предприятия – возможность выполнить условия контракта в установленные сроки.

## Заключение контракта

После определения возможности исполнения контракта с точки зрения производственных мощностей, себестоимости, сроков подписывается контракт с обязательным Приложением – Технической спецификацией.

В данном Приложении четко должен быть определен перечень работ, выполняемый Предприятием, технические требованию к изделию, под надзором какого классификационного общества должно быть изготовлено изделие, перечень документации, предоставляемой документации Заказчиком Предприятию (чертежи, расчеты и др.) и Предприятием Заказчику (сертификаты, рабочая документация, отчетная документация и др.).

# Подготовка производства

После поступления на Предприятие технической документации в зависимости от полноты объема документации и объема выполняемых работ:

## Строительство корпуса с минимальным насыщением

Документация от Заказчика – технический проект на бумажном носителе, согласованный с классификационным обществом и в электронном виде (чертежи в формате .dwg, .dxf; спецификации, ПЛАЗовая книга в формате .doc, xls, .txt).

Документация от Предприятия – сертификат на корпус.

### Разрабатываются чертежи разбивки корпуса на блоки и секции с указанием припусков на монтажных стыках – пазах, определяется последовательность резки и сборки, исходя из возможностей производства:

- ограничение по габаритам секций - не более 6м х 12м (для возможности кантовки),

- ограничение по грузоподъемности кранов:

в цехе 02 – 10т (т.к. в одном пролете цеха расположены два крана, возможно изготавливать и транспортировать без кантовки секции до 20т);

в высокой части цеха 02 – 20т

в цехе 01 – 50т.

- ограничение по рабочим местам в цехах (площади в цехе):

в цехе 02 – возможность одновременно разместить 8 плоских секций, 8 объемных секций;

в высокой части цеха 02 (организована для алюминиевого производства, но имеется возможность производить и секции из «черного» металла) – 2 плоских секций и 2 объемных;

в цехе 01 – 2 крупных блока. Для изготовления простых секций площади цеха не используются.

- с учетом конструктивных особенностей корпуса.

### Далее производится

- оформление предварительной (заказной) ведомости материалов, заключаются контракты на поставку данных материалов;

- при необходимости, заключаются контракты с подрядными организациями – соисполнителями (такая необходимость возникает при требовании очистки корпуса Sa2,5);

- согласование спорных моментов с Заказчиком;

- заключение контрактов с классификационным обществом.

### Разрабатывается документация на цилиндрическую часть судна, надстройки (при простых обводах)

- рабочие чертежи;

- технологические инструкций на сборку и сварку секций;

- при необходимости, чертежи и внутренние заказы на доработку стендов для изготовления секций цилиндрической части;

- паспорта на секции с указанием допусков (согласно нормативной документации, требований классификационного общества, требований Заказчика);

- чертежи установки обухов, схем безопасной строповки, кантовки и транспортировки секций.

- контуры деталей, прописание в базы и раскрой в Tribon с формированием управляющей программы для резки на «Кристалле»;

- эскизы на заготовку профильного проката;

- эскизы на сварку полотнищ с помощью сварочного автомата;

- эскизы на изготовление шаблонов для гибки листов и профилей, изготавливаются фанерные шаблоны;

- ведомости рабочих нарядов;

- на основании рабочих чертежей выпускаются технологические комплекты (расцеховки) и расходные ведомости выдачи материалов в цеха.

### Проектанту - подрядчику заказывается разработка трехмерной поверхности корпуса (кроме цилиндрической части) и растяжка листов наружной обшивки, палуб, фальшбортов (в системе трехмерного проектирования судов Tribon). Исходные данные для подрядчика – таблица ПЛАЗовых ординат, технический проект на корпус, разбивка корпуса на секции, блоки, габариты листа (наиболее часто используемые габариты стального листа 1600х6000, 2000х6000, 2000х8000). Результат работы подрядчика – базы данных Tribon с поверхностью судна, базами листов наружной обшивки, палуб, фальшбортов, готовых к раскрою.

### На основании документации п.3.1.4 разрабатывается документация на оставшиеся части судна (см. п.3.1.3)

### На основании рассчитанной трудоемкости разрабатываются и утверждаются графики строительства.

### Разрабатываются схемы передвижки и спуска судна, разрабатывается и согласовывается с Инспекцией Регистра проект перегона судна.

## Строительство судна «под ключ»

Документация от Заказчика – технический проект на бумажном носителе, согласованный с классификационным обществом и в электронном виде (чертежи в формате .dwg, .dxf; спецификации, ПЛАЗовая книга в формате .doc, xls, .txt).

Документация от Предприятия – сертификаты на построенное судно, эксплуатационная документация.

### Аналогично п.3.1.1 прорабатывается технология постройки корпуса, составляется Техническое задание для проектной организации.

### Заключается контракт с проектной организацией с разбивкой по этапам:

- предварительная проработка – заказные ведомости на основные материалы и оборудование с большими сроками поставки;

- выпуск рабочей документации на корпус (в идеальном случае с выпуском управляющих программ в системе Tribon для раскроя на «Кристалле») и приварное насыщение;

- выпуск рабочей документации на системы и трубопроводы, монтаж оборудования;

- выпуск документации на изоляцию, зашивку, оборудование помещений, прокладку кабелей и пр.

- выпуск эксплуатационной документации.

### Заключается контракт с классификационным обществом

### На основании разработанного проекта:

- заключаются контракты на поставку материалов и оборудования;

- заключаются контракты с подрядными организациями – соисполнителями: на очистку корпуса Sa2,5, окраску (при импортных поставщиках красок, требующих лицензию), на электромонтаж и др.;

- разрабатывается чертежи, и открываются внутренние заказы на изготовление оснастки и приспособлений, оформляются заявки на покупку необходимого инструмента;

- разрабатываются и выпускаются технологические процессы на монтаж энергетической установки, винто-рулевого комплекса, устройств, трубопроводов и систем;

- выпускается другая необходимая документация (см.п.3.1.3);

- на основании рассчитанной трудоемкости разрабатываются и утверждаются графики строительства.

### Заключается контракт с проектной организацией на техническое сопровождение постройки судна.

# Производство

## Изготовление секций и блоков корпуса

### На основании расходных ведомостей, цех 02 выписывает материал (листовой и профильный прокат, сварочные материалы). Листы подаются на участок тепловой резки, профиль – на участок заготовки профиля.

### На машинах тепловой резки «Кристалл  ТПл-2,5К» производится резка листа с помощью управляющих программ, выпущенных техническим отделом Предприятия (программы, присланные другими организациями, также требуют переработки и адаптации под машины Предприятия).

Габарит листа, который можно обработать на данных машинах – 2200х8000мм.

Обработка листа большего габарита требует дополнительных доработок.

Возможности машин (с обеспечением кромки требуемого качества):

- плазменный «Кристалл» - резка листов толщиной до 22мм;

- газовый – резка листов толщиной до 100мм и выше.

После резки производится зачистка кромок ручными электрическими зачистными машинками, правка деформированных деталей в вальцах.

### Далее, в зависимости от конструкции, детали подаются:

- На строжку фасок, ласок. На прямолинейных деталях толщиной до 22мм производится строжка на кромкострогальном станке (КСС 7814), кромка на деталях сложной конфигурации или большой толщины строгается или газовым резаком с последующей зачисткой, или (при жестких требованиях к геометрии и качеству кромки) в цехе 03 на горизонтально-расточном станке.

- На гибку. Прямолинейные гибы (фланцы на деталях) производятся на кромкогибочном станке («PKXA-250/4000») – детали толщиной не более 16мм, длиной не более 3м. Вальцовка (подворот скулы, трубы из листа) производится на вальцах: трехвалковая машина (длина валков 3,5м, толщина листов до 8мм) и четырех валковая гибочная машина ЛГН-48 (длина валков 6м, толщина листа до 25мм). Детали со сложной гибкой (листы наружной обшивки и др.) и толщиной не более 12мм гнутся на листогибочном станке (ЛГС-2), проверка производится по фанерным шаблонам. Остальные детали, которые не могут быть согнуты на выше перечисленном оборудовании, могут быть согнуты на прессе усилием 800т (ПА-195) (но это требует изготовление специальной оснастки).

- При необходимости сварки плоских листов между собой до установки набора (полотнища), детали подаются на участок автоматической сварки, где свариваются под слоем флюса автоматической сварочной машиной «Мультитрак А2ТЕ».

- На сборку панелей (полотнище с установленным набором одного направления) и далее на сборку секций и блоков (или сразу на сборку секций и блоков, в некоторых случаях на стапель (стапельные детали), в зависимости от технологии).

### Заготовка профиля.

На участке заготовки профиля производится очистка в дробеструйной камере, грунтовка пневматическим распылением и частично кистью согласно ведомости окраски. Далее производится заготовка согласно эскиза:

- резка концов – газовым резаком с последующей зачисткой,

- гибка – полособульб не более №14 – на станке «Бульдозер», более - на прессе усилием 800т (ПА-195) (но это требует изготовление специальной оснастки).

Далее профиль подается на сборку панелей, секций, блоков или на стапель (в зависимости от технологии).

### Сборка панелей и подсекций

На плоском стенде выкладываются полотнища, на прихватках выставляется набор, приварка, где возможно, под слоем флюса угловой автоматической сварочной машиной, где установка машины затруднена – сварочным полуавтоматом.

### Сборка секций в цехе 02

Из панелей, подсекций, подготовленных деталей и профиля собирается секция.

При возможности сборки секции на плоской части – закладка производится на плоском стенде, без дополнительных лекал или планок (например, сборка бортовой секции цилиндрической части на борту).

При необходимости собирать секции на гнутой поверхности (например, объемная секция на палубе с погибью), закладка производится на специально подготовленном стенде (на раме выставляются лекала, вырезанные на «Кристалле», или выставляются планки по фанерным шаблонам).

Примерная технология на примере сборки объемной секции:

- на стенд выстилается палуба, прихватывается к лекалам стенда,

- выставляются ширстрек, переборки, платформы, выставляется набор,

- далее устанавливаются листы наружной обшивки,

- после контроля качества сборки выполняется сварка секции, при необходимости, проверка сварных швов неразрушающим контролем (ультразвук, рентген),

- выставляется секционное насыщение (горловины, стаканы и пр.),

- привариваются обуха, секция кантуется,

- при необходимости, выполняется сварка мест, к которым доступ был затруднен,

- секция подается на стапель.

Примечания:

- на ответственных этапах заготовки, сборки, сварки производится сдача ОТК с записью в паспорте – журнале на секцию;

- особо сложные секции изготавливаются в кондукторе.

### Сборка блоков

Технология сборки блоков в общих чертах похожа на технологию сборки секций.

Отличие: блок – более крупная часть корпуса, в него, как составляющие, могут входить секции.

Блоки весом более 20т собираются в цехе 01 (ограничение по грузоподъемности кранов).

## Формирование корпуса

Формирование корпуса, как правило, производится в закрытом эллинге цеха 01.

Ограничение – габариты здания, площадь в цехе, обслуживаемая краном.

Эллинг позволяет разместить корпусов одновременно: по ширине в два ряда общей шириной не более 26м (13+13, 17+9 или др.), по длине один и более, общей длиной с учетом установки лесов не более 144м в северном пролете, 120м в южном пролете.

Под корпус выставляются стапельные тумбы («набирается стапель»), формируются леса для обеспечения безопасного доступа; подводятся системы технологического оснащения судна (ТОС) – вентиляция в закрытых отсеках, освещение, выставляется противопожарное имущество (огнетушители).

Секции подаются краном 50т, раскрепляются стяжками, технологическими укосинами. После контроля качества сборки производится сварка полуавтоматическими сварочными аппаратами, зачистка швов от брызг.

Устанавливается корпусное насыщение.

После сварки производятся испытания цистерн и помещений на непроницаемость/герметичность методами: наддув воздухом с обмыливанием, на мел – керосин, наливом воды.

## Изготовление и монтаж трубопроводов

### На основании расходных ведомостей, цех 05 выписывает материал (трубы, покупные отводы, болты, сварочные материалы и др.). Фланцы и штуцера, как правило, изготавливаются на Предприятии в цехе 03 (см. «Изготовление изделий МСЧ»)

### Заготовка труб в цехе 05 (резка в размер, гибка) производится по альбомам, чертежам (основная часть труб) и по шаблонам, снятым с места (забойные участки).

Резка производится на ножовочной установке 8Б72.

Гибка производится: трубы до 57 – на станке СТГ-1С, до 76 – на станке СТГ-2С, до 159 – на трубогибочной установке с нагревом токами высокой частоты СТГВ-1. Также в цехе имеется трубогибочный станок с ЧПУ СТГ-2САФ-Н2, позволяющий гнуть трубы в механическом режиме до 108.

Трубы большого диаметра или большой толщины изготавливаются сварными из секторов или с применением покупных отводов.

### После заготовки к трубам привариваются фланцы / штуцерные соединения с контролем перпендикулярности.

### Далее трубы испытываются водой на прочность в цехе на стенде испытательным давлением в 1,5 раза превышающем рабочее давление системы, в которую входит труба (должно быть указано в чертеже). На особо ответственных системах (по требованию чертежа), производится проверка качества сварных швов (ультразвук или рентген)

### Далее, в зависимости от требований чертежа и принятой технологии, трубы отправляются:

- на очистку (для труб 1 категории очистка производится на стороннем предприятии)

- на оцинковку – данная операция производится на других предприятиях, далее на судно для монтажа;

- на панельную сборку (несколько труб разных систем монтируются на общий уголок и крепятся подвесками), далее панели подаются на судно для монтажа;

- на судно для сборки системы.

### Изготавливаются прокладки: из паронита, резины – в цехе 05, из меди – в цехе 03.

### При четко заданных координатах установки стаканов в чертежах приварного насыщения, их выставляет и обваривает цех 02 при сборке секции или цех 01 на сформированном корпусе, иначе установка производится цехом 05 по чертежу системы, обварка – цехом 01.

### На судне устанавливаются трубы, раскрепляются подвесками, устанавливаются насосы, арматура и пр.

После сборки системы производятся испытания на плотность (в зависимости от назначения системы и требований чертежа):

- водой давлением 1,25 от рабочего;

- воздухом давление 0,1 от рабочего, но не ниже 2кг/см2;

- по прямому назначению рабочим давлением.

Производится настройка редукционных, предохранительных клапанов.

## Изготовление изделий МСЧ (машиностроительная часть)

### На основании расходных ведомостей, цех 03 и участок 03/1 выписывает материал.

### В цехе 03 (включая участок дельных вещей) могут быть изготовлены изделия:

- для трубопроводов: фланцы, штуцерные соединения, подвески, медные прокладки и т.п.

- фундаменты, поддоны, крышки, двери, люки и др.;

- трубы большого диаметра из листа (на вальцах);

- также в цехе может производиться сборка узлов и механизмов.

### Основные выполняемые операции, оборудование цеха 03 и участка дельных вещей 03/1, точность:

- резка деталей диаметром до 250мм на отрезном круглопильном станке;

- токарная обработка на станках 16К25 с точностью ±0,03мм;

- обработка деталей диаметром до 3 метров на универсальном токарно-карусельном станке 1М557 с точностью ± 0,5 мм;

- токарная обработка на станках М-165, М-64, М-63 деталей диаметром до 900 мм, длиной до 4.5 метров с точностью ± 0,05 мм;

- фрезерование деталей скоростными, концевыми, пальчиковыми, дисковыми фрезами с точностью ± 0,1 мм;

- сверловка отверстий диаметром до 70 мм с точностью ± 0,3 мм, отверстия большего диаметра – на расточных станках;

- шлифовка деталей диаметром до 150 мм, длиной до 800 мм;

- накатка резьбы до М20 на станке – полуавтомате 5993;

- обработка валов диаметром до 200мм, длиной до 10м на станке М-63;

- наплавка на станке валов, баллеров проволокой сплошного сечения в среде инертного газа;

- резка листового металла на гильотине до S12, резка деталей большей толщины или сложной конфигурации производится на машинах тепловой резки «Кристалл» в цехе 02;

- гибка кромок деталей толщиной до S16 габаритом до 2,5м;

- вальцевание деталей (труб, обечаек) из листа толщиной не более S20, длиной не более 3м на вальцах.

Изготовленные узлы, изделия, механизмы передаются на монтаж согласно расцеховке (в цех 01, 02 или 05).

## Окраска

При требовании (производителя красок, Заказчика) очистки корпуса до степени Sа2,5, как правило, нанимается сторонняя организация, имеющая лицензию и оборудование для производство данных работ.

При менее жестких требованиях, корпус изготавливается из грунтованных листов (очистка листов до степени Sa2,5 производится на стороннем предприятии), профиль чистится и грунтуется в цехе 02 (см. п.4.1.4), производится окраска силами цеха 05 краскопультом «Кинг».

Очистка и окраска корпуса производится или целиком, или посекционно (в зависимости от технологии).

## Монтаж механизмов и устройств

Изделия передаются в цех 05 согласно расцеховке (со склада, если изделие покупное или из цеха 03, если изделие изготавливалось/собиралось на Предприятии).

Монтаж изделий производится в соответствии с технологическими инструкциями, разработанными на Предприятии (инструкции согласовываются с классификационными обществами – Российским Регистром речным или морским, Германским Ллойдом или др.).

## Монтаж элетрокабелей, электрооборудования

Данную работу, как правило, выполняет сторонняя организация («ЭРА»).

## Достройка

После монтажа механизмов, систем, установки устройств производится:

- изоляция и зашивка помещений;

- установка мебели и оборудования помещений (сантехника и пр.);

- установка снабжения судна (спасательное имущество, пожарные шланги и пр.);

- размещение ЗИПа (запасные части, инструмент и приспособления)

и прочее.

## Передвижка, спуск судна

Построенное судно цех 01 с помощью стапельных тележек выкатывает на спусковую позицию.

Далее судно устанавливается на спусковые телеги и производится спуск.

Судно буксируется к причальной стенке, где производятся центровки валопровода, настройка оборудования, швартовные испытания.

## Испытания судна

После спуска производятся испытания:

- швартовные – испытания у причальной стенки (отдача якоря, пуск двигателей, испытание систем в действии и прочее);

- ходовые – испытания, как правило, в Рыбинском водохранилище (замеры фактического водоизмещения, фактической скорости, вибрации корпуса на ходу, определение маневренных характеристик и прочее);

- на государственных заказах проводятся приемосдаточные испытания (в объеме ходовых, но в присутствии государственной комиссии).

## Доставка и сдача судна

С целью сдачи Заказчику, судно буксируется или отправляется своим ходом в порт, оговоренный в контракте (чаще всего – это порт Санкт-Петербурга).

Для этой цели Предприятие разрабатывает проект перегона судна с указанием необходимым мер по обеспечению безопасности перегона, согласовывает проект с Инспекцией Регистра, выполняет необходимые мероприятия для обеспечения безопасности (иногда приходится демонтировать выступающие части судна для прохода в шлюзах, под мостами), получает разрешение Регистра на перегон.

После доставки судна в порт, при необходимости, производится установка демонтированных частей, проводятся оставшиеся испытания, оформляются необходимые документы (сертификаты, паспорта и пр.).

Полностью готовое и испытанное судно сдается Заказчику, оформляются Акты о закрытии контракта.

| Начальник конструкторско-технологического отдела ООО «Верфь братьев Нобель» |  | И. В. Рудковский |
| --- | --- | --- |